# KokiStyle — Implementación Completa Fase 2

KokiStyle — Implementación Fase 2
Premium UI + Arquitectura Escalable + Sistema Comercial

Proyecto:
KokiStyle Remodeling Platform

Stack:
- Next.js 15
- TypeScript
- TailwindCSS
- Vercel
- GitHub
- Framer Motion
- Supabase (futuro)

OBJETIVO DE ESTA FASE

Convertir el proyecto actual en una plataforma visual premium lista para:
- captar clientes
- mostrar remodelaciones
- presentar tours virtuales
- generar presupuestos
- mostrar before/after
- escalar a SaaS comercial

ETAPA 19 — PREMIUM UI SYSTEM

PASO 1 — Instalar librerías premium

pnpm add framer-motion lucide-react react-icons

PASO 2 — Crear sistema global de containers

Archivo:
src/components/ui/Container.tsx

PASO 3 — Crear botón reutilizable

Archivo:
src/components/ui/Button.tsx

PASO 4 — Hero Premium Cinemático

Reemplazar Hero.tsx con la versión animada usando Framer Motion.

ETAPA 20 — SERVICES SECTION

Archivo:
src/components/sections/Services.tsx

Crear tarjetas premium para:
- Kitchen Remodeling
- Interior Design
- Commercial Projects

ETAPA 21 — BEFORE / AFTER SECTION

Archivo:
src/components/sections/BeforeAfter.tsx

Objetivo:
Mostrar transformaciones visuales de remodelaciones.

ETAPA 22 — TOURS VIRTUALES

Archivo:
src/components/tours/VirtualTour.tsx

Objetivo:
Integrar recorridos 360 usando Kuula.

ETAPA 23 — FOOTER PREMIUM

Archivo:
src/components/layout/Footer.tsx

Objetivo:
Agregar información comercial premium y contacto.

ETAPA 24 — CONECTAR TODO EN PAGE.TSX

Importar:
- Navbar
- Hero
- Services
- BeforeAfter
- VirtualTour
- Footer

ETAPA 25 — SISTEMA DE PRESUPUESTOS

Instalar:
pnpm add jspdf qrcode react-hook-form

Funciones:
- generar PDF
- imprimir estimate
- incluir logo
- QR dinámico
- tabla editable
- exportación

ETAPA 26 — SISTEMA QR

Generar QR dinámico para:
- sitio web
- estimates
- proyectos
- tours virtuales

ETAPA 27 — MOBILE EXPERIENCE

Optimizar:
- iPhone
- Android
- tablets

ETAPA 28 — FUTURO BACKEND

Stack futuro:
Supabase

Funciones:
- autenticación
- base de datos
- storage imágenes
- estimates
- clientes
- proyectos

COMANDOS IMPORTANTES

Ejecutar local:
pnpm dev

Guardar cambios:
git add .
git commit -m "premium ui implementation"
git push

ROADMAP COMERCIAL

Objetivo:
Convertir KokiStyle en:
- portfolio premium
- sistema de leads
- plataforma comercial
- herramienta de ventas
- showcase interactivo

SIGUIENTE FASE

- dashboard admin
- login clientes
- CRM básico
- estimates inteligentes
- uploads de imágenes
- panel proyectos
- analytics
- SEO avanzado